Universidad del Valle sede Norte del Cauca

Tecnología en Desarrollo de software

Desarrollo de Software II

Presentado por:

Daniel Rodríguez Mazo

Julián Alexis Rivera

Juan José Campo

Presentado a:

John Robert Causimanse C.

29/04/2026

Introducción

Contexto y motivación del proyecto.

En la unidad residencial Vivimostodos habitan 400 familias. La administración del salón social ha sido problemática debido a la falta de un sistema centralizado que gestione las reservas. Actualmente, los residentes realizan solicitudes de forma manual o verbal, lo que ha generado conflictos por dobles reservas en una misma fecha. Además, no existe un control del inventario ni una forma clara de comunicar las condiciones de uso del salón.

Esta segunda entrega implementa los módulos de administración y control de insumos del salón (punto 4), administración y control de reservas (punto 5), autorización o rechazo de reservas por parte del administrador (punto 6), y la regla de negocio que restringe reservas con menos de 48 horas o más de 90 días de anticipación (punto 7).

Problema o necesidad que resuelve.

Esta entrega resuelve los siguientes problemas críticos de la operación del salón social:

- Dobles reservas: Sin un sistema de reservas centralizado, múltiples residentes podían solicitar el mismo día causando conflictos.

- Falta de control de inventario: No existía un registro digital de la disponibilidad de sillas, mesas, video bin y telón blanco al momento de cada evento.

- Aprobación no estructurada: El administrador aprobaba o rechazaba reservas de manera informal sin dejar trazabilidad en el sistema.

- Incumplimiento de reglas de anticipación: Los residentes solicitaban el salón con menos de 48 horas de anticipación o con más de 90 días, lo que generaba problemas de planificación.

Alcance del software.

El alcance de la segunda entrega incluye las siguientes funcionalidades implementadas y verificadas:

- Módulo de Inventario (punto 4): CRUD completo de insumos (sillas, mesas, video bin, telón blanco) con control de cantidad total, disponible y precio unitario. Semáforo visual de stock (verde >50%, amarillo 20–50%, rojo <20%). El administrador gestiona el inventario y el residente puede consultar disponibilidad.

- Módulo de Reservas del Residente (punto 5): El residente puede solicitar una reserva seleccionando fecha, hora e insumos del salón. El costo se calcula automáticamente. La disponibilidad se verifica en tiempo real vía AJAX.

- Aprobación/Rechazo de Reservas (punto 6): El administrador puede ver todas las reservas y aprobarlas o rechazarlas. Al rechazar, debe ingresar un motivo. Ambas acciones generan notificación automática al residente.

- Regla de Anticipación (punto 7): El sistema impide reservar con menos de 48 horas de anticipación o con más de 90 días a partir de la fecha actual. La validación ocurre tanto en el frontend (AJAX) como en el backend (función validarFechaReserva()).

Breve justificación técnica

Se mantiene el stack tecnológico definido en la primera entrega: PHP 8.x como lenguaje backend sin framework para garantizar compatibilidad con XAMPP; MySQL como gestor de base de datos relacional con integridad referencial mediante claves foráneas; Bootstrap 5 para la interfaz responsiva; Chart.js para gráficas en el dashboard. Se agrega PDO con sentencias preparadas en todas las consultas SQL para prevenir inyección SQL, y htmlspecialchars() en todos los outputs para prevenir XSS.

Objetivos

Objetivo general:

Desarrollar e integrar los módulos de gestión de inventario, control de reservas (por parte del residente y del administrador), y aplicación de reglas de negocio de anticipación, como segunda iteración de la Aplicación Web Vivimostodos bajo la metodología eXtreme Programming (XP).

Objetivos específicos:

- Implementar el CRUD completo de insumos del salón con semáforo visual de stock (punto 4).

- Desarrollar el módulo de reservas para residentes con verificación de disponibilidad en tiempo real vía AJAX y cálculo automático de costos (punto 5).

- Implementar la funcionalidad de aprobación y rechazo de reservas por parte del administrador con generación automática de notificaciones al residente (punto 6).

- Aplicar la regla de negocio que restringe las reservas a un mínimo de 48 horas y un máximo de 90 días de anticipación, validada tanto en frontend como en backend (punto 7).

- Garantizar la integridad de la base de datos actualizando el stock del inventario automáticamente al aprobar, rechazar o cancelar una reserva.

- Aplicar las prácticas técnicas XP: TDD, programación en pareja, integración continua y diseño simple (YAGNI/DRY) durante esta iteración.

Referencia de Metodología a implementar

Se continúa aplicando eXtreme Programming (XP) según Beck (1999, 2004). Esta segunda entrega corresponde a la Iteración 2 del proyecto. A continuación se describe el estado de cada fase para esta entrega:

Lo que se hará en cada fase:

| Fase | Descripción |
| --- | --- |
| Exploración | Las historias de usuario de esta iteración (HU-004 a HU-007) fueron identificadas en la fase de exploración inicial. En esta entrega se refinaron los criterios de aceptación con el cliente on-site. |
| Planificación de la Entrega | El cliente priorizó los puntos 4, 5, 6 y 7 para esta segunda iteración. Se estimaron las historias en puntos de historia y días ideales. Cronograma actualizado a continuación. |
| Iteraciones | Iteración 2 (10/04/2026 – 29/04/2026): Desarrollo de los módulos de inventario, reservas, aprobación y reglas de anticipación con TDD y programación en pareja. |
| Producción | Pruebas de aceptación, seguridad y rendimiento realizadas al finalizar la iteración. Resultados documentados en la sección de Pruebas. |
| Mantenimiento | Se documentan las historias pendientes (puntos 8–14) para la iteración 3 (Entrega 3, 13 de mayo de 2026). |
| Muerte del Proyecto | Ocurrirá al completar la Entrega 3 con todos los puntos implementados y las 16 historias de usuario satisfechas. |

Fase I: Exploración

En la fase de exploración se identificaron todas las historias de usuario del proyecto (listado completo desde la primera entrega). Para esta segunda entrega, el cliente on-site priorizó las siguientes historias adicionales:

| ID Historia | Perfil | Historia de Usuario |
| --- | --- | --- |
| HU-004 | Administrador / Residente | Como administrador, quiero gestionar (CRUD) los insumos del salón para mantener actualizado el inventario disponible. |
| HU-005 | Residente | Como residente autenticado, quiero solicitar una reserva seleccionando fecha e insumos para planificar mi evento y conocer el costo total. |
| HU-006 | Administrador | Como administrador, quiero ver todas las reservas y aprobarlas o rechazarlas con un motivo para gestionar el uso del salón de forma ordenada. |
| HU-007 | Sistema | Como sistema, debo impedir reservas con menos de 48 horas de anticipación o más de 90 días para garantizar la planificación adecuada del salón. |

Fase II: Planificación de la Entrega

Cronograma de planificación y plan de pruebas:

En esta fase el cliente estableció la prioridad de cada historia de usuario de la segunda entrega. Los programadores realizaron las estimaciones en días ideales y puntos de historia:

Segunda entrega — Historias priorizadas:

| ID Historia | Prioridad (1-5) | Puntos de historia | Días ideales estimados |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-004 (Inventario CRUD) | 1 (Crítica) | 3 | 3.0 |
| HU-005 (Reservas residente) | 1 (Crítica) | 5 | 4.5 |
| HU-006 (Aprobación admin) | 1 (Crítica) | 5 | 4.0 |
| HU-007 (Regla 48h/90días) | 1 (Crítica) | 2 | 1.5 |

Cronograma de la segunda entrega (29 de abril de 2026):

| Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-004 (CRUD Inventario) | 10/04/2026 | 14/04/2026 | 3.0 días |
| HU-005 (Reservas Residente) | 14/04/2026 | 22/04/2026 | 4.5 días |
| HU-006 (Aprobación Admin) | 22/04/2026 | 27/04/2026 | 4.0 días |
| HU-007 (Regla 48h/90días) | 27/04/2026 | 29/04/2026 | 1.5 días |

Fase III: Iteraciones

La Iteración 2 se ejecutó entre el 10 y el 29 de abril de 2026. Se estableció la arquitectura de los nuevos módulos (inventario, reservas, API AJAX) siguiendo la estructura MVC simplificada definida en la Iteración 1. El cliente priorizó las 4 historias de esta entrega para maximizar el valor de negocio.

Plan de Iteración 2 (10/04/2026 — 29/04/2026):

| Historia | Tareas técnicas | Par responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-004 | Crear tabla inventario, CRUD admin (crear/editar/eliminar/toggle estado), semáforo de stock getStockColor() | Dev1 + Dev2 | Completada |
| HU-005 | Crear tablas reservas y detalle_reserva, formulario reservar.php, endpoint AJAX /api/disponibilidad.php, cálculo automático de costo | Dev1 + Dev2 | Completada |
| HU-006 | Implementar admin/reservas/aprobar.php y rechazar.php, liberación de inventario, notificación automática al residente | Dev1 + Dev2 | Completada |
| HU-007 | Implementar validarFechaReserva() y fechaDisponible() en functions.php, validación AJAX en frontend y backend | Dev1 + Dev2 | Completada |

Fase IV: Producción

Al finalizar la Iteración 2 se realizaron las siguientes pruebas antes de la entrega:

- Pruebas de aceptación: Se ejecutaron todos los escenarios Given-When-Then definidos por el cliente para las HU-004 a HU-007. Todos los criterios fueron superados satisfactoriamente (ver sección de Pruebas).

- Pruebas de seguridad: Se verificó que todas las consultas SQL usan sentencias preparadas con PDO. Se comprobó que los uploads de comprobantes validan extensión y tamaño. Se verificó el control de acceso por rol en cada módulo nuevo.

- Prueba de regla de negocio: Se probaron los límites exactos de la regla de anticipación: fecha exactamente en 48h (rechazada), fecha en 48h+1min (aceptada), fecha en 90 días exactos (aceptada), fecha en 90 días+1 (rechazada).

- Prueba de integridad de inventario: Se verificó que al rechazar o cancelar una reserva, las cantidades de insumos regresan correctamente al inventario disponible.

Fase V: Mantenimiento

Con la segunda entrega en producción, las actividades de mantenimiento incluyen:

- Corrección del bug de contraseñas identificado durante las pruebas de la segunda entrega (hash incompatible entre la inicialización de la BD y el verificador de PHP). Se aplicó el script de regeneración de hashes.

- Preparación de las historias pendientes para la Entrega 3 (13 de mayo): puntos 8 al 14, incluyendo semáforo de reservas próximas, dashboard con gráficas, descarga de informes, y funcionalidad adicional recomendada.

- Actualización del modelo de base de datos para incorporar las tablas pagos y notificaciones, ya presentes en el sistema actual.

Fase VI: Muerte del Proyecto

La muerte del proyecto ocurrirá al completar la Entrega 3 (13 de mayo de 2026), cuando se hayan implementado los 14 puntos funcionales, las historias de usuario estén satisfechas, y el sistema funcione de manera estable con todos los roles. Se generará la documentación final completa del sistema.

Fuente: Metodologías ágiles para el desarrollo de software: eXtreme Programming (XP)

Diseño del software

Arquitectura del software.

El sistema mantiene la arquitectura MVC simplificada en PHP puro definida en la primera entrega, ampliada con los nuevos módulos:

- Capa de Presentación (View): Archivos PHP en admin/inventario/, admin/reservas/, residente/ que incluyen header.php, sidebar.php y footer.php como componentes reutilizables. El sidebar es dinámico según el rol del usuario.

- Capa de Lógica de Negocio (Controller): Validaciones de rol al inicio de cada archivo PHP, reglas de negocio de reservas en functions.php (validarFechaReserva, fechaDisponible, validarFechaCompleta), y lógica de actualización de inventario al aprobar/rechazar/cancelar.

- Capa de Acceso a Datos (Model): config/database.php provee la conexión PDO. Todas las consultas usan sentencias preparadas. Las nuevas tablas son: reservas, detalle_reserva, pagos, notificaciones.

- Capa de API AJAX: api/disponibilidad.php verifica en tiempo real si una fecha está disponible. api/notificaciones.php hace polling cada 30 segundos para actualizar el badge de notificaciones del usuario.

Estructura de la base de datos (actualizada — Entrega 2).

Se agregaron las siguientes tablas al modelo de datos inicial:

| Tabla | Campos principales | Propósito |
| --- | --- | --- |
| inventario | id_insumo, nombre, descripcion, cantidad_total, cantidad_disponible, precio_unitario, estado ENUM(DISPONIBLE/NO DISPONIBLE) | Gestión de insumos del salón con control de stock disponible y semáforo visual. |
| reservas | id_reserva, id_usuario (FK→usuarios), fecha_evento, hora_inicio, hora_fin, estado ENUM(PENDIENTE/APROBADA/RECHAZADA/CANCELADA), observaciones | Registro de solicitudes de reserva con trazabilidad completa del estado. |
| detalle_reserva | id_detalle, id_reserva (FK→reservas), id_insumo (FK→inventario), cantidad, subtotal | Relación N:M entre reservas e insumos. Permite saber qué insumos se usaron en cada evento. |
| pagos | id_pago, id_reserva (FK→reservas), comprobante, monto, estado ENUM(PENDIENTE/VALIDADO/RECHAZADO) | Registro de comprobantes de pago subidos por el residente y validados por el administrador. |
| notificaciones | id_notificacion, id_usuario (FK→usuarios), mensaje, leido BOOLEAN, fecha | Historial de notificaciones automáticas generadas al aprobar, rechazar o cancelar reservas. |

Decisiones técnicas y justificación.

- Verificación AJAX en tiempo real: Se eligió AJAX con polling en lugar de WebSockets para mantener la compatibilidad con XAMPP sin configuración adicional de servidor. El endpoint /api/disponibilidad.php responde en JSON y el frontend actualiza la UI inmediatamente al seleccionar una fecha.

- Validación doble (frontend + backend): La regla de las 48h/90 días se valida tanto en el cliente (AJAX al seleccionar fecha) como en el servidor (validarFechaReserva() en functions.php) para prevenir manipulación de la petición HTTP.

- Actualización automática de inventario: Al aprobar una reserva, la cantidad_disponible de cada insumo seleccionado se reduce. Al rechazar o cancelar, se restaura. Esto garantiza consistencia sin intervención manual del administrador.

- Semáforo de stock: Las funciones getStockColor() y stockBajo() calculan el porcentaje de disponibilidad y retornan el color Bootstrap correspondiente (success/warning/danger). Esto permite al administrador identificar insumos críticos de un vistazo.

Implementación

Lenguajes, frameworks y librerías utilizadas.

| Tecnología | Uso en esta entrega | Justificación |
| --- | --- | --- |
| PHP 8.x (puro) | Backend de inventario, reservas, aprobación y validaciones | Sin framework para máxima compatibilidad con XAMPP local |
| MySQL 8 + PDO | Tablas inventario, reservas, detalle_reserva, pagos, notificaciones | Integridad referencial con FK; sentencias preparadas para seguridad |
| Bootstrap 5.3 (CDN) | Formularios de reserva, tablas de inventario, badges de semáforo | Componentes responsivos sin compilación |
| JavaScript + Fetch API | Verificación AJAX de disponibilidad de fechas, polling de notificaciones | Interactividad en tiempo real sin recargar la página |
| Chart.js (CDN) | Gráficas del dashboard (preparado para Entrega 3) | Visualización de datos sin dependencias adicionales |
| Dompdf (opcional) | Exportación PDF de reportes (preparado para Entrega 3) | Detección automática; degradación a HTML imprimible si no está instalado |

Descripción de los módulos implementados.

Módulo de Inventario (admin/inventario/):

- index.php: Lista todos los insumos con semáforo de stock (verde/amarillo/rojo según porcentaje disponible). Accesible también en modo solo-lectura para el residente.

- crear.php / editar.php: Formularios para agregar o modificar insumos. Valida que cantidad_disponible no supere cantidad_total.

- eliminar.php: Elimina un insumo si no está asociado a una reserva activa. Si está en uso, muestra mensaje de error.

- toggle_estado.php: Activa o desactiva un insumo sin eliminarlo, permitiendo retirarlo temporalmente del catálogo de reservas.

Módulo de Reservas (residente/):

- reservar.php: Formulario principal de reserva. Al seleccionar la fecha, llama a /api/disponibilidad.php vía AJAX y muestra el estado en tiempo real. Los insumos se seleccionan con cantidad y el costo se actualiza dinámicamente.

- mis_reservas.php: Lista las reservas del residente con su estado actual y acciones disponibles (ver detalle, cancelar, subir comprobante).

- cancelar.php: Cancela una reserva PENDIENTE y restaura los insumos al inventario automáticamente.

Módulo de Gestión de Reservas Admin (admin/reservas/):

- index.php: Lista todas las reservas filtrables por estado. Muestra datos del residente, fecha del evento, insumos solicitados y estado del pago.

- aprobar.php: Cambia el estado de la reserva a APROBADA y envía notificación automática al residente.

- rechazar.php: Requiere un motivo de rechazo. Cambia el estado a RECHAZADA, libera los insumos del inventario y notifica al residente con el motivo.

Pruebas y resultados

Pruebas unitarias, de integración y de usuario.

Se aplicaron las siguientes pruebas para validar los módulos de la segunda entrega:

Pruebas de aceptación (Given-When-Then) — Resultados:

| Historia | Escenario | Resultado | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-004 | CA-01: Admin agrega un insumo con cantidad válida | ✅ PASÓ | Insumo aparece en lista con semáforo verde |
| HU-004 | CA-02: Admin edita cantidad de un insumo | ✅ PASÓ | Semáforo cambia a amarillo al bajar a 35% disponible |
| HU-004 | CA-03: Admin intenta eliminar insumo con reserva activa | ✅ PASÓ | Sistema muestra mensaje de error y no elimina |
| HU-005 | CA-01: Residente reserva con fecha válida (+48h, <90días) | ✅ PASÓ | Reserva creada en estado PENDIENTE con costo calculado |
| HU-005 | CA-02: AJAX verifica disponibilidad al seleccionar fecha | ✅ PASÓ | Respuesta JSON correcta desde /api/disponibilidad.php |
| HU-005 | CA-03: Residente intenta reservar fecha ya ocupada | ✅ PASÓ | Sistema bloquea la reserva y muestra mensaje de fecha no disponible |
| HU-006 | CA-01: Admin aprueba reserva PENDIENTE | ✅ PASÓ | Estado cambia a APROBADA; residente recibe notificación |
| HU-006 | CA-02: Admin rechaza reserva con motivo | ✅ PASÓ | Estado cambia a RECHAZADA; insumos liberados; residente notificado |
| HU-007 | CA-01: Reserva con exactamente 48h de anticipación | ✅ PASÓ | Sistema bloquea la reserva (debe ser mayor a 48h) |
| HU-007 | CA-02: Reserva con 49h de anticipación | ✅ PASÓ | Sistema permite la reserva correctamente |
| HU-007 | CA-03: Reserva con 91 días de anticipación | ✅ PASÓ | Sistema bloquea la reserva y muestra fecha máxima disponible |

Corrección aplicada durante las pruebas:

Se identificó que las contraseñas de los usuarios de prueba en la base de datos tenían un hash incompatible con password_verify() de PHP. Se aplicó un script de regeneración de hashes con password_hash() nativo de PHP, resolviendo el error "Correo o contraseña incorrectos" al intentar iniciar sesión con las credenciales de prueba documentadas.

Conclusiones y recomendaciones

Qué se logró y cómo aporta el software.

La segunda entrega del proyecto Vivimostodos implementa exitosamente los cuatro puntos requeridos (4, 5, 6 y 7), cerrando el ciclo completo de gestión de reservas: desde la solicitud por parte del residente, pasando por la aprobación o rechazo del administrador, con control automático del inventario y respeto de las reglas de anticipación.

- El módulo de inventario con semáforo de stock proporciona visibilidad en tiempo real del estado de los insumos, eliminando la posibilidad de aprobar eventos sin recursos disponibles.

- La verificación AJAX de disponibilidad mejora significativamente la experiencia del residente al recibir retroalimentación inmediata sin necesidad de recargar la página.

- La regla de negocio de anticipación (48h mínimo / 90 días máximo) garantiza que el administrador tenga tiempo suficiente para gestionar cada evento y que el inventario se planifique correctamente.

- El sistema de notificaciones automáticas mantiene informados a los residentes sobre el estado de sus reservas sin necesidad de contacto directo con la administración.

Posibles mejoras o evoluciones futuras.

- Entrega 3 (13 de mayo): Implementar puntos 8 al 14: restricción de máximo una reserva por día, descarga de informes, visualización por semáforo de reservas próximas a vencer, dashboard con gráficas interactivas, funcionalidad adicional (sistema de pagos en línea o evaluaciones post-evento), base de datos optimizada y mejoras UX/UI.

- Notificaciones por correo electrónico: Integrar PHPMailer para complementar el sistema de notificaciones internas con alertas por email al aprobar, rechazar o cuando el evento se acerca.

- WebSockets: Reemplazar el polling cada 30 segundos por notificaciones en tiempo real verdadero para reducir la carga del servidor.