UNIVERSIDAD DEL VALLE

Sede Norte del Cauca

Tecnología en Desarrollo de Software

Desarrollo de Software II

INFORME DE PROYECTO

Sistema de Gestión de Reservas e Inventario

Unidad Residencial Vivimostodos

Presentado por:

Daniel Rodríguez Mazo

Juan José Campo

Presentado a:

John Robert Causimanse C.

08 de abril de 2026

# 1. Introducción

## 1.1 Contexto y Motivación del Proyecto

La Unidad Residencial Vivimostodos alberga a 400 familias. La administración del salón social ha sido problemática debido a la ausencia de un sistema centralizado que gestione las reservas. Los residentes realizaban solicitudes de forma manual o verbal, generando conflictos por dobles reservas en una misma fecha, falta de transparencia y un manejo deficiente del inventario (sillas, mesas, video beam, telón blanco).

Esta situación motivó el desarrollo de una Aplicación Web que permita gestionar eficientemente las reservas, el inventario y la comunicación entre la administración y los residentes, eliminando los conflictos operativos y mejorando la experiencia de todos los involucrados.

## 1.2 Problema o Necesidad que Resuelve

El software da solución a los siguientes problemas identificados en el diagnóstico inicial:

- Dobles reservas: Dobles reservas: Residentes que reservaban el salón en la misma fecha sin que la administración tuviera un control unificado.

- Falta de transparencia: Falta de transparencia: Los residentes no sabían si su solicitud fue aprobada o rechazada sin llamar a la oficina.

- Inventario descontrolado: Inventario descontrolado: No se contaba con registro de cuántas sillas, mesas o insumos estaban disponibles para cada evento.

- Incumplimiento de reglas: Incumplimiento de reglas: El reglamento de uso no se comunicaba ni se registraba su aceptación formalmente.

- Comunicación ineficiente: Comunicación ineficiente: El administrador recibía solicitudes por múltiples canales (WhatsApp, llamadas, presencial) sin un registro único.

## 1.3 Alcance del Software

El sistema es una Aplicación Web desarrollada con PHP puro (sin frameworks), MySQL, HTML/CSS con Bootstrap 5 y XAMPP, bajo la metodología eXtreme Programming (XP). El alcance comprende:

- Gestión de usuarios con tres perfiles: Administrador, Residente y Supervisor.

- Autenticación segura con login/logout y control de sesiones por rol.

- Gestión completa de reservas: crear, consultar, aprobar y rechazar.

- Control de inventario de insumos con seguimiento de disponibilidad en tiempo real.

- Sistema de notificaciones automáticas entre roles.

- Panel de control (dashboard) con gráficas de reservas e ingresos.

- Semáforo visual de disponibilidad mensual del salón.

- Validación de comprobantes de pago por parte del administrador.

- Exportación de reportes en PDF y Excel/CSV.

- Cronograma diario para supervisores con verificación de inventario físico.

## 1.4 Justificación Técnica

| Tecnología | Justificación |
| --- | --- |
| PHP 8.x | Lenguaje del lado servidor ampliamente compatible, sin dependencias de framework, ideal para equipos en formación. |
| MySQL / MariaDB | Base de datos relacional confiable, integrada nativamente en XAMPP. Soporta integridad referencial con claves foráneas. |
| Bootstrap 5 | Framework CSS responsivo que acelera el desarrollo de interfaces limpias y accesibles mediante CDN. |
| Chart.js | Biblioteca JavaScript liviana para visualización de datos (gráficas de reservas e ingresos) vía CDN. |
| PDO (PHP) | Capa de acceso a datos con prepared statements que previene inyección SQL y facilita migración de motor de BD. |
| XAMPP | Entorno de desarrollo local que integra Apache, MySQL y PHP, permitiendo despliegue rápido y portable. |

# 2. Objetivos

## 2.1 Objetivo General

Desarrollar una Aplicación Web para la administración y manejo de reservas e inventario del salón social de la Unidad Residencial Vivimostodos, aplicando la metodología eXtreme Programming (XP), programación orientada a objetos y principios de UX/UI, con el fin de eliminar los conflictos generados por la gestión manual y mejorar la experiencia de los residentes y administradores.

## 2.2 Objetivos Específicos

- Implementar un sistema de gestión de usuarios con tres perfiles diferenciados: Administrador, Residente y Supervisor, cada uno con acceso controlado a sus respectivos módulos.

- Desarrollar un módulo de autenticación seguro (login/logout) con encriptación de contraseñas mediante bcrypt y control de sesiones por rol.

- Crear un módulo de gestión de inventario con seguimiento de disponibilidad en tiempo real, alertas visuales de stock bajo y control de insumos comprometidos en reservas activas.

- Implementar un calendario visual de reservas con semáforo de disponibilidad (verde/amarillo/rojo) para que el administrador gestione la disponibilidad mensual del salón.

- Permitir a los residentes verificar la disponibilidad de fechas en tiempo real mediante AJAX antes de enviar su solicitud, evitando conflictos por dobles reservas.

- Desarrollar un sistema de notificaciones automáticas que informe a residentes y administradores sobre cambios de estado en reservas y pagos.

- Generar un dashboard con gráficas interactivas (Chart.js) de reservas por estado, reservas por mes e ingresos, más exportación de reportes en PDF y Excel.

- Aplicar TDD (desarrollo guiado por pruebas) y programación en pareja (pair programming) como prácticas centrales de XP durante todas las iteraciones.

# 3. Metodología: eXtreme Programming (XP)

Se utilizó eXtreme Programming (XP) según lo definido por Beck (1999, 2004). XP es una metodología ágil orientada a equipos pequeños con requisitos cambiantes, centrada en la comunicación continua con el cliente, pruebas automáticas y entregas frecuentes de valor. El proyecto se organizó en las siguientes fases:

| Fase XP | Descripción |
| --- | --- |
| Exploración | Definición de historias de usuario con el cliente on-site. Identificación de 16 historias de usuario distribuidas entre los tres roles del sistema. |
| Planificación de la Entrega | Priorización y estimación de historias en puntos. Cronograma de la primera entrega (8 de abril) con 3 historias críticas. |
| Iteraciones | Desarrollo en iteraciones de 2 semanas con TDD, pair programming e integración continua. Arquitectura basada en PHP puro + MySQL. |
| Producción | Pruebas de rendimiento, seguridad y aceptación. Escenarios Given-When-Then definidos por el cliente. |
| Mantenimiento | Corrección de errores, implementación de historias pendientes y mejoras de interfaz basadas en feedback. |
| Muerte del Proyecto | Finalización al implementar las 16 historias, con disponibilidad ≥ 99.5% y tiempo de respuesta < 2 segundos. |

# 4. Fase I: Exploración

En esta fase, el cliente presentó a grandes rasgos las necesidades del sistema. El equipo identificó 16 historias de usuario distribuidas entre los tres perfiles del sistema: Administrador, Residente y Supervisor.

## 4.1 Historias de Usuario Identificadas

| ID | Perfil | Historia de Usuario |
| --- | --- | --- |
| HU-ADMIN-001 | Administrador | Ver calendario de reservas para gestionar disponibilidad mensual del salón. |
| HU-ADMIN-002 | Administrador | Registrar y actualizar el número de sillas, mesas y demás insumos disponibles. |
| HU-ADMIN-003 | Administrador | Publicar el reglamento y condiciones de uso del salón social. |
| HU-ADMIN-004 | Administrador | Confirmar o rechazar solicitudes de reserva con notificación automática al residente. |
| HU-USUARIO-001 | Residente | Consultar disponibilidad de fechas en tiempo real sin necesidad de registrarse. |
| HU-USUARIO-002 | Residente | Ver quién ha reservado el salón en cada fecha (información básica). |
| HU-USUARIO-003 | Residente | Consultar el estado de mi solicitud (pendiente/aprobada/rechazada) en tiempo real. |
| HU-USUARIO-004 | Residente | Conocer el inventario total de elementos disponibles para el evento. |
| HU-USUARIO-005 | Residente | Adjuntar comprobante de pago del depósito directamente en la aplicación. |
| HU-USUARIO-006 | Residente | Recibir notificación automática cuando se apruebe o rechace mi reserva. |
| HU-USUARIO-007 | Residente | Ver el costo de alquiler de insumos adicionales al momento de reservar. |
| HU-USUARIO-008 | Residente | Reportar daños con foto al recibir el salón antes del evento. |
| HU-USUARIO-009 | Residente | Acceder a un botón de contacto directo con el administrador desde la aplicación. |
| HU-USUARIO-010 | Residente | Consultar el historial completo de mis reservas pasadas. |
| HU-SUPERVISOR-001 | Supervisor | Visualizar el cronograma del día y verificar que los horarios se cumplan. |
| HU-SUPERVISOR-002 | Supervisor | Ver quién tiene reserva activa para corroborar información físicamente en el salón. |

# 5. Fase II: Planificación de la Entrega

En esta fase el cliente estableció la prioridad de cada historia de usuario y el equipo realizó la estimación del esfuerzo. Se determinaron las historias para la primera entrega del 8 de abril de 2026.

## 5.1 Historias Priorizadas — Primera Entrega

| ID Historia | Descripción | Prioridad | Puntos | Días |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-ADMIN-001 | Calendario visual de reservas con semáforo | 1 — Crítica | 5 | 4.5 |
| HU-ADMIN-002 | Registro y control de insumos del salón | 1 — Crítica | 3 | 3.5 |
| HU-ADMIN-003 | Publicación del reglamento de uso | 2 — Alta | 5 | 4.0 |

## 5.2 Cronograma de la Primera Entrega

| Actividad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-ADMIN-001: Calendario de reservas | 25/03/2026 | 01/04/2026 | 4.5 días | Dev1 + Dev2 |
| HU-ADMIN-002: Registro de insumos | 01/04/2026 | 04/04/2026 | 3.5 días | Dev1 + Dev2 |
| HU-ADMIN-003: Publicación reglamento | 04/04/2026 | 08/04/2026 | 4.0 días | Dev1 + Dev2 |

# 6. Fase III: Iteraciones

Esta fase comprende el desarrollo iterativo del sistema. La Iteración 1 estableció la arquitectura base del proyecto, eligiendo las historias que fuerzan la creación de la estructura: gestión de usuarios, autenticación y gestión de insumos. El cliente priorizó estas historias para maximizar el valor de negocio desde la primera entrega.

## 6.1 Plan de Iteración 1 (25/03/2026 — 08/04/2026)

| Historia | Tareas Técnicas | Par Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-ADMIN-001 | Crear tabla reservas en MySQL, endpoint /api/disponibilidad con AJAX, vista de semáforo mensual con PHP. | Dev1 + Dev2 | Completado |
| HU-ADMIN-002 | Crear tabla inventario, CRUD completo de insumos con control de stock, vista de inventario para residentes. | Dev1 + Dev2 | Completado |
| HU-ADMIN-003 | Implementar autenticación segura con bcrypt, control de sesiones por rol (ADMIN/RESIDENTE/SUPERVISOR), protección de rutas. | Dev1 + Dev2 | Completado |

## 6.2 Arquitectura del Sistema Implementada

El sistema se desarrolló con una arquitectura en capas bajo PHP puro, organizada de la siguiente manera:

- Capa de Presentación: Vistas PHP con Bootstrap 5, organizadas por rol (admin/, residente/, supervisor/).

- Capa de Lógica: Funciones helper en config/functions.php y lógica de negocio en cada módulo PHP.

- Capa de Datos: Acceso mediante PDO con prepared statements en config/database.php.

- API AJAX: Endpoints en api/ para disponibilidad, gráficos y notificaciones sin recarga de página.

## 6.3 Módulos Desarrollados

| Módulo | Rol | Funcionalidades |
| --- | --- | --- |
| Dashboard | ADMIN | Estadísticas en tiempo real, gráficas Chart.js de reservas por estado y por mes, acciones rápidas. |
| Usuarios | ADMIN | CRUD completo: crear, editar, activar/desactivar usuarios por rol. |
| Inventario | ADMIN | CRUD de insumos con barra de stock visual, alertas de disponibilidad baja. |
| Reservas | ADMIN | Listar, filtrar, aprobar y rechazar reservas con notificación automática. |
| Pagos | ADMIN | Visualizar y validar/rechazar comprobantes de pago subidos por residentes. |
| Semáforo | ADMIN | Calendario visual mensual: verde (disponible), amarillo (pendiente), rojo (ocupado). |
| Reportes | ADMIN | Exportar reservas y pagos en HTML/PDF imprimible y CSV/Excel por rango de fechas. |
| Notificaciones | ADMIN | Enviar mensajes masivos, por rol o individuales a usuarios del sistema. |
| Nueva Reserva | RESIDENTE | Formulario con verificación AJAX de disponibilidad, selección de insumos y cálculo de costos. |
| Mis Reservas | RESIDENTE | Listado de reservas propias con estado, opción de cancelar y subir comprobante. |
| Cronograma | SUPERVISOR | Reservas del día y próximos 7 días con información de contacto del residente. |
| Verificar Inventario | SUPERVISOR | Conteo físico de insumos con detección de diferencias y notificación al admin. |

# 7. Fases IV y V: Producción y Mantenimiento

## 7.1 Fase IV: Producción

Antes de entregar el sistema al cliente, se ejecutaron las siguientes pruebas:

- Rendimiento: Pruebas de rendimiento: Verificación de tiempo de respuesta < 2 segundos bajo carga esperada de hasta 50 usuarios concurrentes.

- Seguridad: Pruebas de seguridad: Validación de encriptación de contraseñas con bcrypt (password_hash/verify), protección contra SQL Injection mediante PDO prepared statements, y prevención de XSS con htmlspecialchars() en todos los outputs.

- Aceptación: Pruebas de aceptación: Ejecución de escenarios Given-When-Then definidos por el cliente para cada historia de usuario entregada.

- Archivos: Pruebas de carga de archivos: Validación de tipos de archivo permitidos (JPG, PNG, PDF) y protección del directorio de uploads mediante .htaccess.

## 7.2 Medidas de Seguridad Implementadas

| Medida | Implementación |
| --- | --- |
| Encriptación de contraseñas | password_hash() con PASSWORD_DEFAULT (bcrypt) al crear usuarios. |
| Prevención SQL Injection | PDO con prepared statements en todas las consultas a base de datos. |
| Prevención XSS | htmlspecialchars() en todos los datos mostrados al usuario. |
| Control de acceso | Verificación de rol en cada página mediante requireRole() antes de cualquier operación. |
| Protección de uploads | .htaccess bloquea ejecución de PHP en directorio de comprobantes. |
| Regeneración de sesión | session_regenerate_id(true) en cada inicio de sesión exitoso. |

## 7.3 Fase V: Mantenimiento

Las actividades de mantenimiento planificadas para iteraciones futuras incluyen:

- Corrección de errores reportados por residentes o supervisores en uso real.

- Implementación de historias pendientes: HU-ADMIN-004, HU-USUARIO-001 a HU-USUARIO-010, HU-SUPERVISOR-001 a HU-SUPERVISOR-002.

- Actualización del inventario según cambios físicos en el salón social.

- Mejoras de interfaz basadas en feedback de los usuarios finales.

- Integración de recordatorios automáticos 24 horas antes del evento (HU-USUARIO-006).

# 8. Fase VI: Muerte del Proyecto

La muerte del proyecto ocurrirá cuando el sistema satisfaga completamente las necesidades del cliente. En el caso de Vivimostodos, esto sucederá cuando:

- Se hayan implementado y validado las 16 historias de usuario identificadas en la Fase de Exploración.

- El sistema opere con un tiempo de respuesta < 2 segundos y una disponibilidad ≥ 99.5%.

- Los residentes, supervisores y administradores utilicen activamente la aplicación sin intervención manual.

- Se genere y entregue la documentación final del sistema (manual de usuario y manual técnico).

- No existan historias de usuario pendientes ni errores críticos sin resolver.

También podría concluir anticipadamente si el sistema no genera los beneficios esperados o si no hay presupuesto para mantenerlo, según lo establece la metodología XP (Beck, 1999).

# 9. Diseño del Software

## 9.1 Diagrama Entidad-Relación (Base de Datos)

La base de datos del sistema consta de 7 tablas relacionadas entre sí mediante claves foráneas, diseñadas para garantizar la integridad referencial y evitar duplicidad de información:

| Tabla | Clave Primaria | Descripción |
| --- | --- | --- |
| usuarios | id_usuario | Almacena los tres roles del sistema: ADMIN, RESIDENTE y SUPERVISOR, con credenciales encriptadas. |
| reservas | id_reserva | Tabla central. Registra cada solicitud de reserva con fecha, horario, estado y observaciones. |
| inventario | id_insumo | Insumos del salón con cantidad total, disponible y precio unitario por uso. |
| detalle_reserva | id_detalle | Tabla intermedia que relaciona reservas con insumos, registrando cantidad y subtotal. |
| pagos | id_pago | Comprobantes de pago asociados a reservas aprobadas, con validación del administrador. |
| notificaciones | id_notificacion | Mensajes automáticos enviados a usuarios ante cambios de estado en reservas y pagos. |
| reportes | id_reporte | Historial de reportes generados (PDF/Excel) con fecha y nombre del archivo. |

## 9.2 Relaciones entre Tablas

| Relación | Tipo | Significado |
| --- | --- | --- |
| usuarios → reservas | 1 a Muchos | Un usuario puede tener múltiples reservas a lo largo del tiempo. |
| usuarios → notificaciones | 1 a Muchos | Un usuario puede recibir múltiples notificaciones del sistema. |
| reservas → detalle_reserva | 1 a Muchos | Una reserva puede incluir múltiples insumos del inventario. |
| inventario → detalle_reserva | 1 a Muchos | Un insumo puede estar asociado a múltiples reservas distintas. |
| reservas → pagos | 1 a Muchos | Una reserva puede tener múltiples intentos de pago hasta ser validada. |

## 9.3 Flujo del Sistema

El flujo completo de una reserva en el sistema sigue los siguientes pasos:

- El RESIDENTE verifica disponibilidad de la fecha vía AJAX en tiempo real.

- Completa el formulario de reserva seleccionando insumos necesarios (opcional).

- El sistema calcula el costo total y envía la solicitud en estado PENDIENTE.

- El ADMIN recibe notificación automática y revisa la solicitud en el panel.

- El ADMIN aprueba o rechaza. El sistema notifica al residente automáticamente.

- Si hay costo, el residente sube el comprobante de pago desde la aplicación.

- El ADMIN valida el pago. El residente recibe confirmación final.

- El SUPERVISOR verifica el cumplimiento del evento el día del evento.

## 9.4 Diagrama UML: Clases, secuencia, Historias de Usuario

# 10. Referencias

Beck, K. (1999). Extreme Programming Explained: Embrace Change. Addison-Wesley Professional.

Beck, K., & Andres, C. (2004). Extreme Programming Explained: Embrace Change (2nd ed.). Addison-Wesley Professional.

Fowler, M. (2018). Refactoring: Improving the Design of Existing Code (2nd ed.). Addison-Wesley Professional.

PHP Documentation Group. (2024). PHP Manual. Recuperado de https://www.php.net/manual/

Bootstrap Team. (2024). Bootstrap 5 Documentation. Recuperado de https://getbootstrap.com/docs/5.3/

Chart.js Contributors. (2024). Chart.js Documentation. Recuperado de https://www.chartjs.org/docs/